柳州职业技术学院

数控龙门铣床搬迁项目询价采购公告

采购编号：LZY19-016            发布日期：2019.3.27

一、项目名称：数控龙门铣床搬迁采购

二、采购项目预算金额（人民币）： 柒万玖仟捌佰玖拾元整（¥79890.00）

三、搬迁设备原址：柳州市阳和工业园区柳州福臻车体实业有限公司

四、设  备 新 址：柳州市柳东新区官塘大道16号柳州职业技术学院内

五、搬迁内容：（见表1）

表1：搬迁内容及要求

| 序号 | 名称 | 内容要求 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数控龙门铣床： FV-5233 | 一、准备工作 1. 原机床静态几何精度检测； 2. 搬迁前机床系统参数备份； 二、拆卸工作、运输 1. 机床分拆、包装保护、运输； 三、机床到位预装 1. 机床预装、地脚螺栓54个、可调垫脚安装54个； 四、安装、调试 1. 机床安装后相关静态几何精度、动态精度均按新设备验收流程逐项检验，各项数值不低于或优于搬迁前数值；形成检验报告。 2. 配电线、输气管及桥架安装。 3. 机床气路、油路维护，各润滑点出油均匀。 | 1 | 台 |  |  | 设备搬迁为全包工程，安装所用固定螺栓水泥、地脚螺栓、电线、气管等均含在内。 |
| 2 | 数控龙门铣床： FV-4224E | 一、准备工作 1. 原机床静态几何精度检测； 2. 搬迁前机床系统参数备份； 二、拆卸工作、运输 1. 机床分拆、包装保护、运输； 三、机床到位预装 1. 机床预装、地脚螺栓44个、可调垫脚安装44个； 四、安装、调试 1. 机床安装后相关静态几何精度、动态精度均按新设备验收流程逐项检验，各项数值不低于或优于搬迁前数值；形成检验报告。 2. 配电线、输气管及桥架安装。 3. 机床气路、油路维护，各润滑点出油均匀。 | 1 | 台 |  |  | 设备搬迁为全包工程，安装所用固定螺栓水泥、地脚螺栓、电线、气管等均含在内。 |
| 总报价（人民币大写）： （¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |

报价人单位（公章）：                     法定代表人（或负责人）（签名）：

地址：                                   邮政编码：           电话、

转账全称：                               对公帐号：

开户行：

六、报价要求：（以下要求报价供应商必须满足否则视为无效）

1、资质要求：国内注册（指按国家工商管理有关规定要求注册的）经营范围达到本次采购项目要求，具有独立法人资格的供应商。

2、 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

3、 搬迁货物保全措施：中标人必需采取有效措施确保采购人搬迁货物安全完整，对于搬迁过程中出现的人员、设备安全责任由中标人负全责。

4、 赔偿标准：对于中标人搬迁过程中导致采购人货物受损的由中标人负责赔偿，轻微受损的设备由中标人负责维修达到搬迁前的精度功能等技术指标，对于受损严重不能恢复原功能的设备由中标人按采购人设备账面净值予以赔偿。建议报价人对于搬迁货物购买财产保险，以降低搬迁风险。

5、踏勘现场：采购人统一组织报价人踏勘项目现场，向报价人介绍场地的有关情况。采购人不单独或者分别组织任何一个报价人进行现场踏勘。

踏勘现场具体时间：2019年03月30日上午 09:30（校内）、10：30（校外）

踏勘现场集中地点：柳州职业技术学院官塘校区5号车间集中（上午 09:30

）；柳州福臻车体实业有限公司（阳和开发区阳鑫路2号）大门口集中（上午 10:30）。

联系人：甘老师            联系电话：13977286805

6、付款方式：全部服务内容交付完成，并经采购人验收合格后，中标人开具合同全款发票给采购人，采购人收到发票后十个工作日内付清合同金额全款。

7、 搬迁时限：合同签订之日起20日内完成并验收合格交付使用。

8、报价文件包括本报价函（加盖报价商公章），报价商工商营业执照复印件、税务登记证复印件、法定代表人身份证复印件和委托代理人身份证复印件（委托代理时提供）。

9、报价商自行打印本报价函进行报价报价，报价为最终报价（含税及人工费用），报价内容见表1，本报价函填写好后的报价文件用文件袋密封并在封口处贴封条并加盖公章，报价文件一式三份，于2019年4月3日8：30至9：00送至柳州职业技术学院（柳州市社湾路28号）后勤与资产管理处204室。

报价文件接收电话：陈老师0772-3156307，逾期无效。

技术参数咨询电话：甘老师：13977286805

柳州职业技术学院

2019年3月27日